## Slide 1: Proceso de Aseguramiento de la Calidad
Proceso de Gestión de Proyecto
Notes: We designed this template so that each member of the project team has a set of slides with its own theme. Members, here’s how you add a new slide to just your set:
Mark where you want to add the slide: Select an existing one in the Thumbnails pane, click the New Slide button, then choose a layout. The new slide gets the same theme as the other slides in your set.
Careful! Don’t annoy your fellow presenters by accidentally changing their themes. That can happen if you choose a different theme from the Design tab, which changes all of the slides in the presentation to that look.

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proyecto
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  5.1. Subprocesos
  5.2. Actividades
  5.3. Tareas
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones

## Slide 3: 1. Objetivo y Alcance del Proceso
Objetivo
  Definir y establecer las actividades de aseguramiento de calidad a realizar, que aseguren que los productos de trabajo de la Fábrica de Software de la Unidad Mantenimiento Evolutivo Front-End cumplan con los estándares de calidad establecidos.
Alcance
  Los entregables y productos de trabajo de la Fábrica de Software de la Unidad Mantenimiento Evolutivo Front-End.

## Slide 4: 2. Términos y Definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Fábrica | Fábrica de Software de la Unidad Mantenimiento Evolutivo Front-End
2 | Proceso | Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que las personas usan con un propósito específico y que a partir de ciertas entradas generan productos o servicios de salida.
3 | Proyectos | Unidades de trabajo sujetas a Revisiones de QA, las cuales son ejecutadas por la fábrica.
4 | QA | Aseguramiento de Calidad.
5 | NC | No Conformidades encontradas en la Revisión de Calidad de los artefactos y productos de la Fábrica.

## Slide 5: 3. Roles y Responsabilidades
Analista de Calidad
Planificar y realizar las Revisiones de QA.
Elaborar y proporcionar los entregables para el Aseguramiento de Calidad que realiza el Revisor.
Líder de Proyecto
Aprobar las acciones correctivas.
Responsable de Producto
Es el responsable de la elaboración del producto o de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
De acuerdo al producto el responsable del producto (entregable) puede ser el Líder de Proyecto, el Analista de Calidad o el Analista Programador.
Cliente
Rol autorizado por el cliente para revisar/aprobar el entregable.

## Slide 6: 3. Roles y Responsabilidades
Líder de proyecto
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener la aprobación del Proveedor de Requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma ser verán afectados por el cambio.
Analistas
Participan en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectados por el cambio.

## Slide 7: 4. Entradas y Salidas del Proceso
Entradas:
Lista de Actividades de QA de Producto
Salidas:
Registro de las revisiones realizadas
Consolidado de No Conformidades
Proceso de Aseguramiento de la Calidad

## Slide 8: 5. Descripción del Proceso

## Slide 9: 5.1. Subprocesos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad
Registro de las revisiones realizadas
Elaboración de Informes de Resultado de QA
(3) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Planificación de Actividades de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Ejecución de Plan de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Actividades de QA
Analista de Calidad
Líder de Proyecto

## Slide 10: 5.1. Subprocesos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Planificación de Actividades de QA | Cada vez que se inicia una fase de seguimiento y control se debe elaborar la hoja «Planificación» de la herramienta «Herramienta de Gestión QA-Producto» | Herramienta de Gestión QA-Producto | Hoja de Planificación elaborada
2 | Analista de Calidad | Ejecución de Plan de QA | El Analista de Calidad es el responsable de la ejecución de las Revisiones de QA planificadas. Adicionalmente, el Analista de Calidad realizará la auditoría de Gestión de Configuración al entregable utilizando la herramienta Checklist de Aseguramiento de Calidad. Después de realizada la revisión de QA de producto, el Analista de Calidad comunica vía correo electrónico la ruta donde se encuentran los resultados de la revisión, con copia al Gestor de Configuración. El Analista de Calidad es el responsable de verificar el cumplimiento del Plan de QA (Revisiones de QA). | Herramienta de Gestión QA-Producto Checklist de Aseguramiento de Calidad | Resultado de las Revisiones
3 | Analista de Calidad | Elaboración de Informe de Resultados QA | El Analista de Calidad elabora los Informes de las Revisiones de QA y comunica al Jefe de la Fábrica y a los Analistas. | Herramienta de Gestión QA-Producto. | Informe de las Revisiones de QA

## Slide 11: 5.2. Actividades

## Slide 12: Actividades del Subproceso de Ejecución de Plan de QA
Revisión ejecutada
Realizar las Revisiones de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Plan de QA
Analista de Calidad
Analista de Calidad

## Slide 13: Actividades del Subproceso de Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Realizar las Revisiones de QA | De acuerdo al plan de actividades de QA, el Analista de Calidad verifica si los entregables proporcionados están completos, cumplen con los estándares y especificaciones, si se usan los procesos definidos y si están conformes para pasar a la siguiente actividad. Para la Revisión del QA de Productos: El Analista de Calidad deberá revisar los entregables indicados en la hoja «Planificación» del libro «Herramienta de Gestión QA-Producto» y de encontrar NC deberá actualizar la Hoja «Seguimiento de NC» del libro «Gestión QA-Producto». El Analista de Calidad decidirá las NC encontradas que deberá resolver, su tratamiento y registro en la hoja de «Seguimiento de NC». Las NC que no serán resueltas deberán ser justificadas y aprobadas por el Analista; y asimismo se informará al Analista de Calidad. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Hoja de Seguimiento de NC llenada
2 | Analista de Calidad | Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA | Después de cada Revisión de QA, el Analista de Calidad deberá actualizar las duraciones reales de las revisiones en las hojas de Planificación de la herramienta: «Herramienta de Gestión QA-Producto» | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe de las Revisiones QA

## Slide 14: Actividades del Subproceso Elaboración de Informe de Resultados QA
Resultados de QA
Elaborar el Informe Gerencial de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Resultado de revisiones de QA
Analista de Calidad
Líder de Proyecto

## Slide 15: Actividades del Subproceso Elaboración de Informe de Resultados QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Elaborar el Informe Gerencial de QA | El Analista de Calidad informará el resultado de las Revisiones de QA de la Fábrica al finalizar las reuniones definidas en los planes elaborados en el subproceso de Planificación de QA. Para las revisiones de QA del Producto (proyectos), se elaborará un consolidado de todos los informes de revisión presentados por requerimiento para el periodo definido en el cronograma (utilizar el artefacto «Herramienta de Gestión QA-Producto hoja de Informe de revisión»). La hoja Informe de Revisión debe contener: Totales de no conformidades encontradas. Desviación de los planeado versus los ejecutado. Esfuerzo invertido en revisiones de QA. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe Gerencial de QA
2 | Analista de Calidad | Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia | El Analista de Calidad informará el estado de las revisiones, en reuniones mensuales, al Jefe de Proyecto. Las recomendaciones aprobadas o sugeridas por la Gerencia de la Fábrica se transformarán en Oportunidades de Mejora. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Resultados de QA

## Slide 16: 5.3 Tareas

## Slide 17: Tareas de la Actividad Realizar las Revisiones de QA
Revisión General
(2) Analista de Calidad
Manual
No
Recepción de Solicitud de Control de QA
(1) Analista de Calidad
Panagon
Es Conforme?
Revisar Documentos vs. Checklist
(5) Analista de Calidad
Checklist de Aseguramiento de Calidad
Si
Producto Conforme?
Poner a disposición para entrega al cliente
(6) Analista de Calidad
Panagon
Si
A
A
No
Levantamiento de NC
(3) Revisado de QA
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Seguimiento
(4) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Solicitud de Control de Calidad del Producto
Analista de Calidad
Conformidad de Calidad del Producto
Analista de Calidad

## Slide 18: Tareas de la Actividad Realizar las Revisiones de QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad | Recepción de Solicitud de Control de QA | El Analista de Calidad cada vez que recibe por e-mail una solicitud de control de calidad de producto (entregable), toma control de la versión del producto (Panagon equivale a hacer un check-out con su usuario) | Panagon | Informe Gerencial de QA
2 | Analista de Calidad | Revisión General | El Analista de Calidad realizará una Revisión General para verificar si se han entregado todos los componentes del producto (entregable). De haber No Conformidades, se comunica al responsable del producto mediante correo electrónico para que levante las no conformidades. El Analista de Calidad levanta las No Conformidades. | Manual Herramienta de Gestión Qa-Producto | Resultados de la Revisión General No Conformidades subsanadas

## Slide 19: Tareas de la Actividad Realizar las Revisiones de QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
3 | Analista de Calidad | Seguimiento | El Analista de Calidad puede optar por convocar reuniones para validar que las No Conformidades que debe resolver el Responsable del Proyecto, hayan sido solucionadas. El Analista de Calidad actualizará la hoja de «Seguimiento de NC» con el resultado. El Analista de Calidad realiza el seguimiento al levantamiento de las No Conformidades. El Analista de Calidad debe tener conocimiento de cuales fueron las No Conformidades que se acordaron no realizar. Luego ir al paso 1. | Herramienta de Gestión de QA-Producto | Seguimiento de No Conformidades
4 | Analista de Calidad | Revisar Documentos vs. Checklist | El Analista de Calidad revisará los documentos utilizando el Checklist de Aseguramiento de Calidad. | Checklist de Aseguramiento de Calidad | Entregables revisados
5 | Analista de Calidad | Poner a disposición para entrega al cliente | Poner a disposición para entrega al cliente. Se coloca el producto (entregable) en la ubicación del repositorio que corresponda para su entrega al cliente y se comunica al Responsable y al Gestor de la Configuración la conformidad de calidad del producto (entregable). | Panagon | Entregables conformes

## Slide 20: 6. Métricas del proceso
Ficha de Num de NConformidades QA del Producto

## Slide 21: 7. Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Planificación de Actividades de QA |  | 
2 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Ejecución de Plan de QA | Todas las actividades del Subproceso | Levantamiento de NC Seguimiento
 | CheckList de Aseguramiento de Calidad |  |  | Revisar Documentos vs. Checklist
3 | Herramienta de Gestión QA-Producto | Elaboración de Informe de Resultados QA | Todas las actividades del Subproceso | 

## Slide 22: 8. Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Descripción | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / rol
1 | 0.1 | 18/06/2015 | Christian Benites (Líder de Proyecto) | Adecuación de Fábrica de Software de la Unidad Mantenimiento Evolutivo Front-End | En Revisión | Manuel Saenz
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |